| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| 15/8/82 | ## تاريخ گزارش | ارزيابي پروژه‌هاي عمراني | # عنوان برنامه | ارتقاء كيفيت پروژه‌هاي عمراني | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه |  | وضعيت آتي |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383-1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | تعيين پروژه‌ها |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | ثبت اطلاعات و تهيه فرم نظارتي |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | نظارت پروژه‌ها و تكميل فرم نظارتي |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | واحد كامپيوتر |  | تهيه شناسنامه پروژه‌ها |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | بررسي مشكلات پروژه‌ها |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | معاونت فني |  | ارائه گزارش به دستگاههاي اجرائي |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  | علي حيدر نوري | رياست سازمان |  | محمد مهدوي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| 15/8/82 | ## تاريخ گزارش |  | # عنوان برنامه | افزايش تعداد و تنوع پيمانكاران و مشاوران با صلاحيت | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | بازبيني برنامه | افزايش تعداد و تنوع به ميزان درصد در سال 83 | وضعيت آتي | مطابق كتابچه سال | وضعيت موجود |

| سال : 1383-1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تهيه اطلاعات مربوط به وضعيت موجود پيمانكاان و مشاوران |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تعيين كمبودها در تخصص ها و گريدهاي مختلف |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | اعلام نياز به تخصص ها و گريدهايي كه كمبود دارند از طريق راهكارهاي زير |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | امور فني – معاونت فني |  | هماهنگي با دستگاههاي اجرائي |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | امور فني – معاونت فني |  | هماهنگي با انجمن پيمانكاران |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | بررسي مدارك متقاضيان |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تعيين صلاحيت متقاضيان مطابق روال معمول |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  | علي حيدر نوري | رياست سازمان |  | محمد مهدوي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش | ارزيابي برنامه هاي توسعه | # عنوان برنامه | افزايش ميزان تاثير گذاري برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت بر رشد و توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه |  | وضعيت آتي |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383-1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | معاون برنامه ريزي |  | بررسي تطبيقي شاخصهاي وضع موجود با اهداف برنامه |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | معاون برنامه ريزي |  | ارائه گزارش به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و دستگاههاي اجرائي ذيربط |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | معاون برنامه ريزي |  | اجرايي نمودن مصوبات شورا در ارتباط با عدم تحققها |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | معاون برنامه ريزي |  | پيگيري مستمر جهت انجام اقدامات لازم |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  | علي حيدر نوري | رياست سازمان |  | محمد مهدوي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

|  | ## تاريخ گزارش | ارزيابي برنامه هاي توسعه | # عنوان برنامه | افزايش ميزان تاثير گذاري برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت بر رشد و توسعه استان | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بازبيني برنامه |  | وضعيت آتي |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383-1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت |  |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | بررسي وضع موجود تسهيلات تكليفي |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | بررسي وضع موجود تسهيلات غيرتكليفي |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | بررسي ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | ارائه گزارش به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري و دستگاهها و بانكهاي ذيربط |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | اجرايي نمودن مصوبات كارگروه در ارتباط با مسائل و مشكلات |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | پيگيري مستمر جهت اقدامات افزايش سرمايه‌گذاري |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  | علي حيدر نوري | رياست سازمان |  | محمد مهدوي | تهيه كننده |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| ## تاريخ گزارش1/8/83 | ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي |  |  | # عنوان برنامه | ارتقاء كيفيت پروژه‌هاي عمراني ( ملي ) | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني برنامه 0 | 60 درصد پروژه‌ها داراي كيفيت مطلوب مي باشند. | وضعيت آتي | 50 درصد پروژه ها داراي كيفيت مطلوب مي‌باشد. |  |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اسفند |  |  |  |  | بهمن |  |  |  |  | دي |  |  |  |  | آذر |  |  |  |  |  | آبان |  |  |  |  | مهر |  |  |  |  | شهريور |  |  |  |  | مرداد |  |  |  |  |  | تير |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | تعيين شاخصها | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | مديريت پشتيباني- دبيرخانه |  | ثبت اطلاعات و تهيه فرم جمع‌آوري اطلاعات | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | نظارت پروژه‌ها و جمع‌آوري اطلاعات | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | مديريت پشتيباني- دبيرخانه |  | ثبت اطلاعات جمع آوري شده | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | اندازه گيري شاخصها | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | تحليل شاخصها | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | معاونت فني |  | پيشنهاد بهبود | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : محمد مهدوي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| ## تاريخ گزارش 10/4/83 | افزايش تعداد و تنوع پيمانكاران و مشاوران با صلاحيت |  |  | # عنوان برنامه | افزايش تعداد و تنوع پيمانكاران و مشاوران با صلاحيت | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني برنامه 0 |  | وضعيت آتي : |  |  |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اسفند |  |  |  |  | بهمن |  |  |  |  | دي |  |  |  |  | آذر |  |  |  |  |  | آبان |  |  |  |  | مهر |  |  |  |  | شهريور |  |  |  |  | مرداد |  |  |  |  |  |  | تير |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تهيه اطلاعات مربوط به وضعيت موجود پيمانكاران و مشاوران | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تعيين كمبودها در تخصص ها و گريدهاي مختلف | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | اعلام نياز به تخصصها و پايه‌هايي كه كمبود دارند با ايجاد هماهنگي با انجمن پيمانكاران دستگاههاي اجرائي و برطرف نمودن ضعفها | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | بررسي مدارك متقاضيان | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تعيين صلاحيت متقاضيان مطابق روال معمول | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## تاريخ گزارش : 1/8/83 | افزايش تعداد و تنوع پيمانكاران و مشاوران با صلاحيت |  |  | # عنوان برنامه | افزايش تعداد و تنوع پيمانكاران و مشاوران با صلاحيت | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني برنامه 0 | افزايش 36% شركتهاي پيمانكاري ذيصلاح | وضعيت آتي : | فهرست پيمانكاران و مشاوران تعيين صلاحيت شده سال 82 |  |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بهمن - اسفند |  |  |  | آذر- دي |  |  |  |  | آبان |  |  |  |  | مهر |  |  |  |  | شهريور |  |  |  |  |  | مرداد |  |  |  |  | تير |  |  |  |  | خرداد |  |  |  |  | ارديبهشت |  |  |  |  |  | فروردين |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تهيه اطلاعات مربوط به وضعيت موجود پيمانكاران و مشاوران | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | تعيين كمبودها در تخصص ها و گريدهاي مختلف | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | اعلام نياز به تخصصها و پايه‌هايي كه كمبود دارند با ايجاد هماهنگي با انجمن پيمانكاران دستگاههاي اجرائي و برطرف نمودن ضعفها | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | بررسي مدارك متقاضيان و تعيين صلاحيت متقاضيان براساس دستورالعمل و ضوابط | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | امور فني – واحد پيمانكاران و مشاوران |  | جمعبندي نتايج حاصله و تعيين اثربخشي برنامه | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : مجيدعباسي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 1 از 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي | عنوان مدرك : برنامه اهداف كيفيت |
| --- | --- |

| ## تاريخ گزارش 1/8/83 | ارزيابي عملكرد پروژه هاي ملي |  |  | # عنوان برنامه | ارتقاء كيفيت پروژه‌هاي عمراني ( ملي ) | هدف كيفيت : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بازبيني برنامه 0 | 60 درصد پروژه‌ها داراي كيفيت مطلوب مي باشند. | وضعيت آتي | 50 درصد پروژه ها داراي كيفيت مطلوب مي‌باشد. |  |  | وضعيت موجود |

| سال : 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه |  | سهم فعاليت | ### مسئول اجرا |  | عنوان فعاليت | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اسفند |  |  |  |  | بهمن |  |  |  |  | دي |  |  |  |  | آذر |  |  |  |  |  | آبان |  |  |  |  | مهر |  |  |  |  | شهريور |  |  |  |  | مرداد |  |  |  |  |  | تير |  |  |  |  | اجرا |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | تعيين پروژه‌هاي عمراني | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | مديريت پشتيباني- دبيرخانه |  | ثبت اطلاعات و تهيه فرم جمع‌آوري اطلاعات | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | نظارت پروژه‌ها و جمع‌آوري اطلاعات | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | مديريت پشتيباني- دبيرخانه |  | ثبت اطلاعات جمع آوري شده | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | واحد نظارت و ارزيابي طرحها |  | تحليل داده هاو اطلاعات داده شده | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | معاونت فني |  | پيشنهاد بهبود | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا |  |  |  |  |  |
| رياست سازمان : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نماينده مديريت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مدير / معاونت : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تهيه كننده : محمد مهدوي |  |  |
| f-851-01 rev:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صفحه 2 از 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |