مقدمـه

پيمانكاري فعاليتي گسترده است كه حوزه‌هاي متنوعي مانند سد سازي، راه‌سازي، ساختمان سازي، تاسيسات نفت و گاز و خدمات را پوشش مي‌دهد. فرآيند پيمانكاري داراي جزئيات فني زيادي است كه از تهيه اسناد مناقصه شروع مي‌شود و تا تحويل قطعي كار به كار فرما ادامه مي‌يابد.

مهم‌ترين مسئله حسابداري براي پيمانهاي بلند مدت زمان شناسايي درآمد و سود و يا به عبارت ديگر تخصيص درآمدها و هزينه‌هاي پيمان به دوره‌هايي است كه در آن دوره‌ها عمليات موضوع پيمان اجرا مي‌شود.

اجراي يك پيمان توسط پيمانكار ممكن است در دوره‌هاي حسابداري مختلف واقع شود اگر پيمانكار درآمد پيمان را پس از تمكيل پيمان شناسايي كند و در طول اجراي پيمان از شناسايي درآمد خودداري كند صورت سود و زيان پيمانكار در دوره اجراي پيمان، نتايج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمي‌دهد.

استاندارد حسابداري شماره 9 براي حسابداري پيمان‌هاي بلند مدت در صورت‌هاي مالي پيمانكار بكار گرفته مي‌شود و براي حسابداري در صورت‌هاي كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما براي حسابداري دارايي در جريان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداري شماره 11 (داراييهاي ثابت مشهود) و شماره 8(موجودي مواد و كالا) تبعيت مي‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پيمان بلند مدت» است و به طور معمول پيمان بلند مدت بيش از يكسال به طول مي‌انجامد. اما الزامات استاندارد براي پيمانهاي كه مدت آن از يك سال كمتر است نيز كاربرد دارد.

تعـاريف

پيمان بلند مدت: پيماني است كه براي طراحي، توليد يا ساخت يك دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات منعقد مي‌شود و مدت زمان لازم براي تكميل پيمان چنان است كه فعاليت پيمان در دوره‌هاي مالي متفاوت قرار مي‌گيرد.

پيمان مقطوع: پيمان بلند مدتي است كه به موجب آن پيمانكار با يك مبلغ مقطوع براي كل پيمان يا يك نرخ ثابت براي هر واحد موضوع پيمان كه در برخي موارد ممكن است بر اساس مواردي خاص مشمول تعديل قرار گيرد توافق مي‌كند.

پيمان اماني (پيمان با حق‌الزحمه مبتني بر مخارج): پيمان بلند مدتي است كه به موجب آن مخارج قابل قبول يا مشخص شده در متن پيمان به پيمانكار تاديه و درصد معيني از مخارج مزبور يا حق‌الزحمه ثابتي نيز به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

صورت وضعيت: صورتحسابي است كه وضعيت كارهاي انجام شده را، از ابتداي كار تا تاريخ صورت وضعيت، به صورت انباشته نشان مي‌دهد و به طور ادواري (معمولاً ماهانه) براي كارفرما فرستاده مي‌شود.

تعديل قرارداد: تعديل قرار داد اوليه به گونه‌اي كه شرايط آن بدون افزودن شرط جديدي تغير مي‌يابد.

ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد كه پيمانكار به دليل تاخير كارفرما، اشتباه در تعيين مشخصات و طراحي، تغييرات توافق شده در كار يا در ساير رخدادهايي كه ادعا مي‌شود عامل مخارج پيش‌بيني نشده است، از كارفرما مطالبه مي‌كند.

پيمان در جريان پيشرفت: حسابي كه براي انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده مي‌شود.

روش درصد پيشرفت كار: يك روش حسابداري است كه درآمد قرارداد متناسب با پيشرفت كار شناسايي مي‌شود.

روش كار تكميل شده: يك روش حسابداري است كه درآمد قرارداد در هنگام تكميل پيمان شناسايي مي‌شود.

مخارج پيش از قرارداد: مخارجي كه قبل از انعقاد قرار داد انجام مي‌شود(مانند تهيه نقشه، خريد تجهيزات خاص، ...)

مركز سود: واحد انباشت درآمدها و هزينه‌ها براي اندازه‌گيري عملكرد قرارداد

پيمانكار جزء: شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات پيمان با او قرارداد مي‌بندد.

تكميل اساسي: مقطعي كه در آن كارهاي مهم قرارداد تكميل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندكي باقي مانده است.

پيش دريافت پيمان: بخشي از مبالغ دريافتني توسط پيمانكار است كه كار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام نشده است.

مبالغ دريافتني بابت پيشرفت كار عبارت است از:

الف. علي الحسابها: مبالغي است كه به طور موقت در قبال صورت حسابهاي صادره در دست بررسي دريافت مي‌شود.

ب. ساير دريافتها: عبارت است از اقلامي كه ماهيت علي الحساب نداشته، ليكن در قبال پيشرفت كار دريافت مي‌شود و نيز در برگيرنده آن بخش از مبالغ پيش دريافت پيمان است كه كار مربوط به آن تا تاريخ‌ترازنامه انجام شده است.

زيانهاي قابل پيش‌بيني: زيانهايي است كه انتظار مي‌رود در طول مدت پيمان ايجاد شود(با احتساب مبالغ برآوري هزينه كارهاي اصلاحي و تضميني و هر گونه هزينه‌هاي مشابهي كه تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست، مبلغ زيان مذكور بدون توجه به موارد زير برآورد مي‌شود:

الف. شروع يا عدم شروع كار پيمان

ب. حصه‌اي از كار كه تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.

ج. ميزان سودي كه انتظار مي‌رود از پيمانهاي ديگر (به استثناي پيمانهاي كه پيمان واحد تلقي مي‌شود) حاصل شود.

دستگاه نظارت ( مهندس مشاور): عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه كارفرما به منظور اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد پيمان به عهده گرفته، تعيين و به پيمانكار كتباً معرفي مي‌نمايد.

رئيس كارگاه: رئيس كارگاه، شخصي است كه از طرف پيمانكار به منظور اجراي عمليات موضوع پيمان در كارگاه به كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي‌شود.

مراحل اجراي طرح

طرح‌هاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي، اجرا و نظارت انجام مي‌شود كه هر يك از مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است:

مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

1.مطالعات شناسايي طرح

2.تهيه طرح مقدماتي

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

1.تهيه نقشه‌هاي تفصيلي

2. تهيه اسناد و مدارك مناقصه

مرحله سوم: اجراي طرح

1.ارجاع كار به پيمانكار

2. انعقاد قرار داد پيمانكاري

3.عمليات اجرايي

4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيت‌ها

5.تحويل موقت

6.تحويل قطعي

ارجاع كار به پيمانكـار

كارفرما پس از پايان مراحل مطالعاتي، وارد مرحله اجرا مي‌شود كه در نخستين گام بايد پيمانكار را انتخاب كند. پيمانكار در بسياري از موارد از طريق مناقصه انتخاب مي‌شود. در شركتهاي خصوصي ضوابط مناقصه معمولاً در آيين‌نامه معاملات خاص هر شركت مشخص مي‌شود. بخش دولتي بايد در برگزاري مناقصه و در تدوين آيين‌نامه معاملات، قانون برگزاري مناقصات را رعايت كند.

طبق اين قانون، مناقصات از نظر مراحل بررسي به دو گروه طبقه‌بندي مي‌‌شود:

1.مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

2. مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گذار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو گروه تقسيم مي‌شود:

1.مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.

2. مناقصه محدود: مناقصه‌اي كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گذار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تائيد مي‌شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار به اطلاع آنها مي‌رسد.

از نظر حسابداري مرحله مناقصه براي پيمانكار داراي مخارجي است كه عموماً مخارج پيش از قرارداد ناميده مي‌شود. مانند حق‌الزحمه مهندسان براي قيمت‌‌گذاري، مخارج خريد اسناد مناقصه و مخارجي را كه كارفرما در اين مرحله براي چاپ آگهي و دعوت از پيمانكاران انجام مي‌دهد و به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي‌شود.

در اين مرحله از اجراي طرح پيمانكار بايد براي شركت درمناقصه مبلغ معيني را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب مناقصه‌گذار واريز و يا اينكه بايد ضمانت‌نامه بانكي بگيرد و بانكها براي صدور ضمانت‌نامه معمولاً 10% سپرده‌نقدي مي‌گيرند و معادل 120% مبلغ ضمانتنامه (پس از كسر سپرده) وثيقه مي‌خواهند. صدور ضمانتنامه مستلزم پرداخت مبلغي نيز به عنوان كار مزد است. ضمانتنامه و وثيقه آن به صورت آماري نگهداري مي‌شود و از نظر حسابداري در صورتهاي مالي شناسايي نمي‌شود اما به صورت سنتي در حسابهاي انتظامي ثبت مي‌شود.

مثال: شركت پارس در ارديبهشت 2×13 براي شركت در مناقصه ساخت يك پل شركت كرده است. اگر ضمانتنامه شركت در مناقصه 10000000 ريال باشد و براي خريد اسناد مناقصه 2000000 ريال هزينه نموده باشد نحوه ثبت آن در دفاتر پيمانكار به شرح زير خواهد بود.

سپرده نقدي صدور ضمانت‌نامه 1000000 موجودي نقد 1000000 پرداخت سپرده شركت در مناقصه پروژه‌هاي در جريان مناقصه 100000 موجودي نقد 100000 پرداخت كار مزد صدور ضمانتنامه

سپرده مورد درخواست 1000000=10%×10000000 مبلغ وثيقه (سفته) 10800000=120%(1000000-10000000) مبلغ مذكور 100000 ريال

حساب انتظامي ضمانتمامه شركت در مناقصه 10000000 طرف حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه 10000000 حساب انتظامي وثيقه ضمانتنامه شركت در مناقصه 10800000 طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانتنامه شركت در مناقصه 10800000

و نحوه ثبت آن در دفاتر كارفرما به شرح زير است

حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه 10000000 طرف حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه 10000000 ثبت ضمانتنامه دريافتي از شركت پارس

پس از اتمام مناقصه و مشخص شدن برنده، ضمانتنامه شركت در مناقصه ابطال مي‌شود و براي ابطال آن ثبتهاي قبلي غير از كارمزد معكوس مي‌شود و مخارج كارمزد در صورت برنده شدن پيمانكار به حساب «پيمان در جريان پيشرفت» و در غير اين صورت به حساب«هزينه دوره» منظور مي‌شود. با فرض برنده شدن شركت پارس، كارمزد به حساب پيمان در جريان پيشرفت منتقل مي‌شود:

پيمان در جريان پيشرفت 100000 پروژه‌هاي در جريان مناقصه 100000

انعقاد قرارداد

پيمانكار قبل از بستن قرارداد، بايد براي تضمين حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد مبلغ اوليه پيمان ضمانتنامه از بانك تهيه و يا اينكه مبلغي را به صورت سپرده نقدي نزد كارفرما به امانت بگذارد. در قرارداد پيمانكاري مواردي مانند موضوع، مبلغ، مدت، تاريخ شروع، دوره تضمين و نظارت بر اجراي كار مشخص مي‌شود. اسناد و مدارك يك پيمان معمولاً شامل موارد زير است:

الف. موافقت نامه

ب.شرايط عمومي

ج. شرايط خصوصي

د.برنامه زماني كلي

هـ.فهرست بها و مقادير كار

و. مشخصات فني، دستورالعمل‌ها و استاندارد فني و

ز. نقشه‌ها

مثال: شركت پارس در مناقصه مربوط به پل به عنوان برنده انتخاب شده است. مبلغ پيمان 500 ميليون و مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات(معادل 5% مبلغ اوليه پيمان) 25000000 ريال مي‌باشد، ثبت آن در دفاتر پيمانكار و كارفرما به ترتيب زير است.

دفاتر پيمانكار

سپرده نقدي ضمانت‌نامه انجام تعهدات 2500000 موجودي نقد 2500000 پرداخت سپرده انجام تعهدات

سپرده مورد درخواست 2500000=10%×25000000 مبلغ وثيقه(سفته) 27000000=120%(2500000-25000000)

حساب انتظامي ضمانتنامه انجام تعهدات 25000000 طرف حساب انتظامي ضمانتنامه انجام تعهدات 25000000 حساب انتظامي وثيقه ضمانت‌نامه انجام تعهدات 27000000 طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانتنامه انجام تعهدات 27000000

دفتر كارفرما

حساب انتظامي ضمانت‌نامه انجام تعهدات 25000000 طرف حساب انتظامي ضمانت‌نامه انجام تعهدات 25000000 ثبت ضمانت‌نامه انجام تعهدات شركت پارس

تحويل و تجهيز كارگـاه

طبق شرايط عمومي پيمان‌كارفرما، متعهد است كارگاه را بي‌عوض و بدون تعارض تحويل پيمانكار دهد. اخذ پروانه و پرداخت مخارجي از قبيل عوارض شهرداري به عهده كافرماست، اما تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار است. تامين آب، برق، سوخت، مخابرات و به طور كلي تجهيز كامل كارگاه به عهده پيماكار است مگر اينكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري پيش‌بيني شده باشد.

مخارجي كه پيمانكار براي تجهيز كارگاه انجام مي‌دهد به حساب بهاي تمام شده پيمان و (كار در جريان پيشرفت) منظور مي‌شود.

مثال: اگر هزينه تاسيس و تجهيز كارگاه براي انجام عمليات پيمان 2000000 ريال فرض شود ثبت آن در دفتر پيمانكار به شرح زير است.

كار در جريان پيشرفت 2000000 موجودي نقد/حسابهاي پرداختني 2000000 ثبت هزينه‌هاي تاسيس كارگاه

اجراي عمليات اصلي

پس از تجهيز كارگاه، پيمانكار در صورت تامين منابع مالي مي‌تواند عمليات اصلي را شروع كند. اين مرحله كه هسته اصلي كار پيمانها را تشكيل مي‌دهد داراي مخارج گوناگوني براي تامين مواد، مصالح، تجهيزات، نيروي كار، ماشين‌آلات و ديگر منابع مالي مورد نياز پروژه است.

پيمانكار براي تامين مالي اين مخارج معمولاً قبل از آغاز عمليات، وجوهي را تحت عنوان پيش دريافت از كارفرما مي‌گيرد.

اين مبلغ در حدود 20% مبلغ پيمان است و معمولاً در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي پرداخت مي‌شود. پيش دريافت طي سه مرحله وصول مي‌شود.

الف. قسط اول برابر هشت درصد (8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين

ب. قسط دوم برابر شش و نيم درصد(5/6%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه وحمل حدود شصت درصد(%60) ماشين‌آلات مورد نياز

ج. قسط سوم برابر پنج و نيم درصد(5/5%) مبلغ اوليه پيمان پس از انجام دادن كارهاي معادل (30%) مبلغ اوليه پيمان.

مخارج پروژه را از نظر حسابداري مي‌توان به دو گروه كلي تقسيم كرد. ارتباط بعضي مخارج با پروژه كاملاً روشن است و ابهام ندارد. مثلاً در پروژه‌ سدسازي، مخارج مواد و مصالح مصرف شده در سد و همين طور مخارج نيروي كار مختص پروژه بدون ابهام قابل رديابي به پروژه است. در حسابداري براي اين گونه مخارج از اصطلاح مخارج مستقيم استفاده مي‌كنند.

پيمانكار مخارج ديگري هم براي پروژه انجام مي‌دهد كه بر خلاف گروه اول قابل رديابي به پروژه نيست. براي مثال ممكن است پيمانكار از وسايل نقليه خود در پروژه‌هاي مختلف استفاده كند. يا يك مدير ممكن است چند پروژه را همزمان اداره كند اين مخارج براي پيشبرد كار لازم است اما همانند گروه اول، اختصاص آن به پروژه آسان نيست. براي تسهيم هزينه‌هاي مشترك بايد از مبنا يا مباني منطقي و منصفانه استفاده شود مبناي انتخاب شده بايد ارتباط منطقي با مخارج داشته باشد. اين گونه مخارج را در حسابداري مخارج غير مستقيم يا سربار مي‌نامند.

تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده

مدت انجام كارهاي پيمانكاري غالباً طولاني است و پيمانكار نمي‌تواند تا انتهاي كار صبر كند و پس از پايان عمليات صورتحساب تهيه كند. پيمانكار در پايان هر ماه وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق نقشه‌هاي اجرايي، دستور كارها و صورتجلسه اندازه‌گيري مي‌كند و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي‌كند سپس بر اساس فهرست‌ بهاي منضم به پيمان، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آن را در آخر ماه تسليم مهندس ناظر مي‌كند. مهندس ناظر نماينده مهندس مشاور در محل كارگاه است.

بنابراين كارفرما صورت وضعيت را در صورت تائيد توسط مهندس مشاور پرداخت مي‌كند. كارفرما صورت وضعيت مورد تائيد مهندس مشاور را بررسي مي‌كند و در صورت تصويب، مبلغ صورت وضعيت‌هاي قبلي را از آن كسر مي‌كند. تا خالص صورت وضعيت كار انجام شده در آخرين دوره گزارش شده بدست آيد. از منبع ديگر كسورات مانند ماليات، بيمه، سپرده حسن انجام كار كسر مي‌شود و باقيمانده آن به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

تحويل موقت

تحويل موقت زماني انجام مي‌شود كه موضوع پيمان اساساً تكميل گردد و كار براي بهره‌برداري آماده شود. پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي‌كند و نماينده خود را براي عضويت در هيئت تحويل معرفي مي‌نمايد مهندس مشاور وضعيت كار را بررسي مي‌كند و اگر طبق ادعاي پيمانكار، شرايط تحويل موقت وجود داشته باشد براي تحويل موقت اقدام مي‌كند و اگر هم كار تكميلي لازم باشد بايد پيمانكار نواقص را برطرف و كارهاي لازم را انجام دهد.

پيمانكار پس از تحويل موقت بايد محل را پاكسازي كند و تجهيزات خود را از محل خارج نمايد هزينه پاكسازي و انتقال، به عهده پيمانكار است اين هزينه جزء بهاي تمام شده پيمان محسوب مي‌شود.

تهيه صورت وضعيت قطعـي

پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت، صورت وضعيت قطعي كار انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد. اگر پيمانكار به كارفرما بدهي نداشته باشد در اين مرحله، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي‌شود.

تحويل قطعـي

تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمين انجام مي‌شود. دوره تضمين بسته به نوع عمليات در شرايط پيمان‌ شناسايي مي‌شود.

اگر پس از بازديد از كارها، عيب و نقصي مشاهده نشود موضوع پيمان تحويل قطعي مي‌شود و صورتجلسه آن تنظيم و براي كارفرما ارسال مي‌شود. اگر هيئت تحويل عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده نكند بايد پيمانكار با هزينه خود عيب و نقص را رفع كند و هزينه حفاظت، نگهداري و بهره‌برداري كارهاي تحويل موقت در دوره تضمين به عهده كارفرماست.

صورتحساب نهـايي

صورتحساب نهايي پيمان ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرما تهيه مي‌شود. تفاوت صورتحساب‌ نهايي با صورت وضعيت قطعي اين است 
كه مبالغ ديگري مانند تعديل اجاره بها، بهاي مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات تحويلي كارفرما به پيمانكار، جبران خسارت يا جرايم ممكن است در صورتحساب نهايي به مبلغ صورت وضعيت قطعي اضافه يا از آن كسر شود.

روش حسابداري پيمانهاي بلند مدت

در ادبيات حسابداري پيمانكاري دو روش تكميل كار و روش درصد پيشرفت كار براي حسابداري پيمانها به چشم مي‌خورد. تفاوت اصلي اين دو روش در زمان شناسايي درآمد است. در روش تكميل كار، درآمد پس از تكميل عمليات موضوع پيمان شناسايي مي‌شود اما در روش درصد پيشرفت كار، درآمد در هر دوره  متناسب با پيشرفت كار شناسايي مي‌شود. در استاندارد حسابداري شماره 9، روش تكميل كار پذيرفته نيست. براي شناخت درآمد فعاليت‌هاي پيمانكاري بايد از روش درصد پيشرفت كار استفاده نمود.

براي توصيف روش درصد پيشرفت كار، ابتدا بحث مخارج و پس از آن شناسايي درآمد مطرح مي‌شود.

مخارج قبل از انعقاد پيمان

اين مخارج شامل مخارج كارشناسي، پيشنهاد قيمت، تهيه تضمين و خريد اسناد مناقصه است. اگر قرارداد در دوره جاري منعقد شود يا اينكه برنده مناقصه در دوره جاري مشخص شود مي‌توان اين مخارج را در صورتي كه شركت مورد نظر به عنوان پيمانكار انتخاب شود به حساب پيمان منظور كرد و اگر پيمانكار برنده نشد مخارج به حساب هزينه دوره منظور مي‌شود.

مخارج اجراي پيمان

مخارج اجراي پيمان شامل موارد زير است:

1.مخارجي كه مشخصاً مربوط به يك پيمان خاص است(مخارج مستقيم)

2. مخارج مشترك بين پيمانها كه قابل تخصيص است(مخارج غير مستقيم)

مخارج پيمانكار جزء (دست دوم)

يك پيمانكار ممكن است نتواند تمام كارهاي لازم براي تكميل پيمان را راساً انجام دهد. بعضي از اجزا ممكن است به پيمانكار جزء واگذار شود. مخارجي را كه توسط پيمانكار جزء انجام مي‌شود بايد بر اساس نرخهاي پيمان به مخارج پيمان اضافه شود.

مخارجي برآوردي تكميل پيمان

اين مخارج در بر گيرنده مخارجي است كه در آينده براي تكميل پيمان لازم است و به صورت برآوردي تعيين مي‌شود.

مثال: شركت پارس در مناقصه مربوط به پل به عنوان برنده انتخاب شده است. مبلغ پيمان 500 ميليون ريال و مدت پيمان سه سال است. ساير اطلاعات اين پيان در دوره ساخت به شرح زير است:

|  | سال اول | سال دوم | سال سوم |
| --- | --- | --- | --- |
| مخارج تحميل شده انباشته(مخارج مستقيم و غير مستقيم) | 150000000 | 360000000 | 405000000 |
| مخارج برآوردي لازم براي تكميل پيمان | 300000000 | 40000000 | - |
| صورت وضعيت تائيد شده | 100000000 | 370000000 | 30000000 |
| پيش دريافت | 100000000 | - | - |

مخارج شامل تمام مخارج پيمان اعم از مستقيم و غير مستقيم است. مبلغ 2 ميليون ريال از مخارج سال اول مربوط به مخارج شركت در مناقصه است كه قبلاً به حساب پيمان در جريان پيشرفت بدهكار شده است بنابراين آن (2000000-150000000) در اينجا ثبت مي‌شود.

سال اول سال دوم سال سوم پيمان در جريان پيشرفت 148000000 210000000 45000000 موجودي نقد/ حسابهاي پرداختني 148000000 210000000 45000000 ثبت مخارج واقعي پيمان مخارج سال دوم 210000000=150000000 – 360000000 مخارج سال سوم 45000000=360000000 - 405000000

پيمانكار براي تامين مالي پروژه، مبلغي تحت عنوان پيش دريافت در آغاز پيمان از كارفرما وصول مي‌كند. اين مبلغ در حدود 20% پيمان است و معمولاً در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي پرداخت مي‌شود.

موجودي نقد 100000000 پيش دريافت از كارفرما 100000000 دريافت 20% مبلغ قرارداد به عنوان پيش دريفات

و نحوه ثبت آن در دفاتر پيمانكار به شرح زير است:

پيمان در جريان پيشرفت 1000000 موجودي نقد 1000000 پرداخت كارمزد ضمانت‌نامه سپرده نقدي ضمانت‌نامه 10000000 موجودي نقد 10000000 پرداخت سپرده نقدي

مبلغ سپرده نقدي 1000000=10%×100000000 مبلغ وثيقه 108000000=120%×(10000000-100000)

حساب انتظامي ضمانت‌نامه پيش دريافت 100000000 طرف حساب انتظامي ضمانت‌نامه پيش دريافت 100000000 حساب انتظامي وثيقه ضمانت‌نامه پيش دريافت 108000000 طرف حساب انتظامي وثيقه ضمانت‌نامه پيش دريافت 108000000

پيش دريافت در طول اجراي پيمان از صورت وضعيت‌هايي كه پيمانكار براي كارفرما مي‌فرستد كسر مي‌شود و متناسب با آن ضمانت‌نامه‌هاي مربوط آزاد مي‌شود. سپرده نقدي هم در نهايت به پيمانكار عودت داده مي‌شود.

تهيه صورت وضعيت

صورت وضعيت معمولاً ماهانه تهيه، و پس از تائيد مهندس مشاور براي كارفرما ارسال مي‌شود صورت وضعيت هم شامل كارهاي انجام شده و هم در برگيرنده مصالح پاي كار است. كارفرما در صورت تائيد صورت وضعيت، خالص آن را، پس از كسر كسورات مربوط به پيمانكار مي‌پردازد، كسورات اصلي صورت وضعيت شامل موارد زير است:

1.ماليات

طبق ماده 104 قانون ماليتهاي مستقيم كارفرما بايد 5% ماليات علي‌الحساب از صورت وضعيت كسر كند. اين ماليات بايد ظرف سي‌روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي واريز و رسيد آن به پيمانكار تسليم شود.

2. بيمه

كارفرما موظف است 5% ناخالص كاركرد را از هر صورت وضعيت كسر و نزد خود نگهداري مي‌كند. اين سپرده و آخرين قسط پيمانكاران تا ارائه مفاصا حساب توسط پيمانكار كه توسط سازمان تامين اجتماعي صادر مي‌گردد نگهداري مي‌شود.

البته در پيمان‌هاي مشمول طرح‌هاي عمراني حق بيمه به صورت مقطوع محاسبه و كسر مي‌شود حق بيمه پيمانها 6/6% شامل 6/1% سهم پيمانكار و 5/% سهم كارفرما است.

در پيمانهاي ديگر كه با طرح‌هاي عمراني مرتبط نيستند حق بيمه پيمانها بسته به نوع پيمان متفاوت است. اما حق بيمه بسياري از پيمانها در دو گروه زير قرار مي‌گيرد.

1ـ قراردادهاي دستمزدي

در اين نوع قراردادها كه مصالح كلاً توسط كارفرما و به هزينه او تامين مي‌شود، حق بيمه بر اساس 15% ناخالص كل كاركرد به علاوه     حق بيمه بيكاري محاسبه مي‌شود.

2ـ قراردادهاي دستمزد و مصالح

در اين گونه قراردادها هزينه كل مصالح، دستمزد و ابزار به عهده پيمانكار است. حق بيمه اين قرارداد بر مبناي 7% ناخالص كل كاركرد به اضافه     حق بيمه بيكاري محاسبه مي‌شود(موسسه حسابرسي تامين اجتماعي، 1380).

در مورد بيمه اين گونه پيمانها توجه به نكات زير مهم است:

1.كارفرما از هر صورت وضعيت 5% بابت بيمه كسر مي‌كند و آن را به صورت سپرده نگهداري مي‌كند و پس از ارائه مفاصا حساب آن را به پيمانكار پرداخت مي‌‌كند.

2.پيمانكار بايد هر ماهه ليست كاركنان خود را تهيه و بر مبناي حقوق و مزاياي مشمول بيمه، بيمه آنها را محاسبه و پرداخت كند.

3.پس از خاتمه پيمان، پيمانكار بر اساس درصدهاي بالا(15%، 7% و     بيمه بيكاري) بيمه خود را محاسبه مي‌كند. اگر اين مبلغ از مبالغ پرداخت شده طبق بند 2 بيشتر باشد، ما به التفاوت آن را به سازمان تامين اجتماعي مي‌پردازد. اما اگر بيمه محاسبه شده از مبالغ پرداخت شده طبق ليست حقوق و دستمزد ماهانه كمتر باشد، از اين بابت مبلغي باز پس نمي‌گيرد.

براي مثال، اگر مبلغ يك پيمان (از نوع پيمان دستمزد و مصالح) 950000000 ريال باشد و در طول دوران اجراي پيمان بر اساس ليست حقوق و دستمزد كاركنان مبلغ 56000000 ريال حق بيمه پرداخت شده باشد، مبلغ كل حق بيمه و مابه‌التفاوت قابل پرداخت آن به شرح زير محاسبه مي‌شود:

حق بيمه 66500000=7% × 950000000 حق بيمه بيكاري 7400000= × 66500000 جمع حق بيمه و حق بيمه بيكاري 73900000 مابه‌التفاوت قابل پرداخت 17900000=56000000-73900000

نكته: در پايان هر دوره مالي بايد مبلغ حق بيمه كل پيمان متناسب با درآمد شناسايي شده و نرخ حق بيمه مربوط محاسبه شود و در صورتي كه مبلغ آن از جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس ليست حقوق و دستمزد كمتر باشد براي تفاوت آن ذخيره لازم شناسايي شود.

3.سپرده حسن انجام كار

كارفرما به منظور اطمينان از حسن اجراي كار توسط پيمانكار و تامين خسارتهاي احتمالي معمولاً از هر صورت وضعيت 10% سپرده حسن انجام كار كسر مي‌كند كه 50% آن پس از تحويل موقت و مابقي آن پس از تحويل قطعي آزاد مي‌شود.

(ادامه مثال شركت پارس):

صورت وضعيت تائيد شده شركت پارس در سال اول به شرح زير است.

مبلغ صورت  وضعيت 				100000000

كسورات:

ماليات (5%)					5000000

سپرده بيمه‌ (5%)					5000000

سپرده  حسن انجام كار (10%)			10000000

اقساط پيش دريافت				20000000

حسابهاي دريافتني ـ كارفرما 100000000 حسابهاي دريافتني ـ مبالغ بازيافتني پيمانها 100000000 تائيد صورت وضعيت توسط كارفرما

پيش پرداخت ماليات 5000000 سپرده بيمه 5000000 سپرده حسن انجام كار 10000000 پيش پرداخت 20000000 موجودي نقد 60000000 حسابهاي دريافتني ـ كارفرما 100000000 وصول مبلغ صورت وضعيت‌ها پس از كسورات

درآمد پيمـان

براي برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان موارد زير را در نظر گرفت:

1ـ مبلغ اوليه پيمان

2ـ مبلغ كارهاي جديد

3ـ تغيير مقادير كار( هر گاه مقادير هر يك از اقلام پيمان كم يا زياد شود درآمد پيمان افزايش يا كاهش خواهد يافت)

4ـ مبلغ مورد مطالبه پيمانكار در نتيجه تغييرات مفاد قرارداد و تعديل بهار كار

5ـ جريمه تأخير( خسارت يا جريمه ناشي از تأخير در تكميل پيمان يا ساير عوامل، موجب كاهش درآمد پيمان خواهد شد.)

نحوه اندازه‌گيري درصد پيشرفت پيمان

مشكل اساسي در بكارگيري روش درصد پيشرفت كار تعيين معيار يا ضابطه براي اندازه‌گيري ميزان پيشرفت كار و برآورد مخارج لازم براي تكميل پيمان است. درصد پيشرفت كار را مي‌توان براساس وروديهاي پيمان ( مخارج انجام شده به كل مخارج و يا ساعات كار مصرف شده به كل ساعات موردنياز) و يا براساس خروجيهاي پيمان ( برحسب كيلومتر، تن، تعداد واحدهاي توليد شده) تعيين كرد كه رايج‌ترين روش براي اندازه‌گيري درصد پيشرفت كار برحسب وروديهاي پيمان، مقايسه مخارج واقعي  انجام شده به كل مخارج برآوري پيمان است كه روش هزينه برهزينه ناميده مي‌شود.

درآمد شناسايي شده در دوره گذشته – ( درصد پيشرفت كار × مجموع درآمد پيمان) = درآمد پيمان در دوره جاري

مثال: درصد پيشرفت كار براساس روش هزينه برهزينه براي شركت پارس به شرح زير محاسبه مي‌شود.

در پايان سال دوم مشاهده مي‌شود كه در‌آمد شناسايي شده انباشته پيمان كمتر از مبلغ صورت وضعيتهاي تاييد شده است اين مبلغ نوعي بدهي است و در ترازنامه بايد تحت عنوان حسابهاي پرداختي ارائه شود براي انجام اين كار در زمان  تهيه صورتهاي مالي بدون اينكه ثبتي در دفاتر انجام شود يك تغيير طبقه‌بندي به شرح زير انجام مي‌شود:

نحوه ارائه در صورتهاي مالي

در صورت سود و زيان بايد در آمد و هزينه شناسايي شده پيمان ارائه شود براي شركت پارس بايد اين اطلاعات به شكل زير در صورت سو د و زيان ارائه شود.

در ترازنامه بايد اقلام زير ارائه شود:

1ـ مبلغ بازيافتي پيمانها در سرفصل حسابهاي دريافتي به طو ر مجزا

2ـ پيش دريافت‌ پيمان‌ در سرفصل پيش دريافتها

3ـ مانده پيمانهاي در جريان پيشرفت

4 ‌ـ ذخيره زيان قابل پيش‌بيني

5ـ  سپرده‌هاي قابل استرداد در سر فصل حسابهاي دريافتني

در ترازنامه شركت پارس اقلام زير ارائه مي‌شود:

شركت پارس ترازنامه در تاريخ ...............

داراييها سال اول سال دوم سال سوم حسابهاي دريافتني تجاري(1) - - - حساب‌‌هاي دريافتني ـ مبلغ بازيافتني پيمانها 66666667 - - ساير حسابها و اسناد دريافتني (2) 15000000 70500000 75000000 بدهيها پيش دريافت 80000000 5000000 - حسابهاي پرداختني(3) - 20000000 -

1)فرض شده است كه تمام صورت وضعيت‌هاي تائيد شده توسط كارفرما پرداخت شده است. 2)ساير حسابها و اسناد دريافتني شامل سپرده بيمه و سپرده حسن انجام كار به صورت انباشته 3)مازاد صورت وضعيت‌هاي تائيد شده نسبت به درامد شناسايي شده انباشته پيمان

مواد و مصالح پاي كـار

چنانچه در پايان دوره مواد و مصالح مصرف نشده اي در محل كارگاه يا انبارها موجود باشد اين مواد و مصالح جزء مخارج تحمل شده براي كارهاي انجام شده نيست و بنابراين 
در روش هزينه بر هزينه در محاسبه درصد پيشرفت پيمان منظور نمي‌شود.

مثال: در سال اول اجراي يك پيمان مبلغ 300 ميليون ريال مخارج صرف پروژه شده است كه از اين مبلغ 50 ميليون ريال آن مواد مصالحي است كه مصرف يا نصب نشده است. مخارج برآوري براي تكميل پيمان 220 ميليون ريال است درصد پيشرفت پيمان در سال اول به شرح زير محاسبه مي‌شود:

48%=100× 	       = درصد پيشرفت پيمان

شناسايي زيان مورد انتظـار

چنانچه برآوردها نشان دهد كه مجموع هزينه‌هاي پيمان بيش از مجموع درآمدهاي آن است بايد براي زيان پيمان، ذخيره شناسايي شود. زيان در دوره‌اي شناسايي مي‌شود كه زيانبار بودن پيمان محرز گردد. ذخيره زيان پيمان بر اساس هزينه‌هاي برآوري لازم براي تكميل پيمان به اضافه هزينه هاي تحمل شده پيمان محاسبه مي‌شود. اين ذخيره بايد به طور جداگانه در بخش بدهيهاي جاري ترازنامه نشان داده شود.

در دوره‌اي كه زيانبار بودن پيمان مشخص شود مبلغ زيان كه بايد گزارش شود به شرح زير حساب مي‌شود:

مجموع زيان‌هاي مورد انتظار+ سودهايي كه قبلاً گزارش شده= زيان پيمان

مثال: همان اطلاعات شركت پارس را در نظر بگيريد با اين تفاوت كه در سال دوم پيش‌بيني مي‌شود كه براي تكميل پيمان بايد مبلغ 148 ميليون ريال ديگر هزينه‌ شود و در نهايت در سال سوم مشخص شود كه هزينه واقعي پيمان 506 ميليون ريال است بنابراين اطلاعات شركت پارس به شرح زير خواهد بود.

|  | سال اول | سال دوم | سال سوم |
| --- | --- | --- | --- |
| مخارج انباشته تحمل شده | 000/000/150 | 000/000/360 | 000/000/506 |
| مخارج برآوردي تكميل پيمان | 000/000/300 | 000/000/148 | __ |
| مجموع هزينه‌هاي پيمان | 000/000/450 | 000/000/508 | 000/000/500 |
| درآمد پيمان | 000/000/500 | 000/000/500 | 000/000/500 |

حل:

همانطور كه مشاهده شد پيمان در سال اول سودآور مي‌باشد،‌و مبلغ سود شناسايي شده برابر است با 667/666/16(رجوع شود به حل مثال صفحات قبل)

در سال دوم انتظار مي‌رود پيمان زيانبارباشد. برآورد هزينه كل پيمان 508ميليون ريال است كه مبلغ 8 ميليون ريال از مجموع درآمد پيمان بيشتر است.

نحوه محاسبه زيان‌در سال دوم به شرح زير است :

1ـ محاسبه درصد پيشرفت پيمان

70187% =100×

2ـ محاسبه درآمد پيمان

000/386/354=87/70%× 000/000/500

187719333=667/666/166-354386000

3ـ محاسبه زيان با روش درصد پيشرفت كار

درآمد پيمان

هزينه پيمان

4ـ محاسبه مجموع زيان قابل گزارش پيمان در سال دوم

درسال اول بابت اين پيمان مبلغ 667/666/16ريال سود گزارش شده است . اما زيان مورد انتظار پيمان 8 ميليون ريال است. بنابراين سودي كه در سال قبل براي اين پيمان گزارش شده عملاً برگشت داده مي‌شود:

مجموع زيان پيمان      667/666/24=16666667+000/8000

5ـ محاسبه ذخيره لازم براي زيان

با توجه به اينكه كل زيان قابل گزارش در سال سوم 667/666/24ريال است ولي با اعمال روش درصد پيشرفت پيمان مبلغ 667/280/22ريال آن شناسايي شده است،‌بنابراين براي مابقي زيان بايد ذخيره در نظر گرفته نشود.

ذخيره لازم براي زيان	000/386/2=22280667-24666667

در سال سوم پيمان تكميل مي‌شود و در نهايت هزينه‌هاي پيمان به مبلغ 506 ميليون ريال مي‌رسد.

ناممكن بودن اندازه‌گيري ما حصل پيمان به گونه اتكا پذير

دربرخي موارد به خصوص در آغاز پيمانها ممكن است اندازه‌گيري ما حصل پيمان به گونه‌اي اتكاپذير مشكل يا ناممكن باشد.

در چنين مواردي نمي‌توان درآمد و هزينه‌را برمبناي درصد پيشرفت پيمان شناسايي كرده درآمد و هزينه‌اين گونه پيمانها به شرح زير شناسايي مي‌شود:

الف) درآمد پيمان بايد تا ميزان مخارج تحمل شده كه احتمال بازيافت آن وجود دارد
 شناسايي شود.

ب) مخارج پيمان بايد در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي شود.

اگر كل مخارج پيمان از كل درآمد پيمان بيشتر باشد زيان مورد انتظار پيمان بلافاصله شناسايي شود.

مثال: شركت نياوران پيماني به مبلغ 100/9 ميليون ريال براي احداث يك تونل با شهرداري بسته است. در سال اول مبلغ 350ميليون ريال براي پيمان خرج شده است. به دليل نبود تجربه‌هاي قبلي،‌پيمانكار نمي‌تواند مخارج لازم براي تكميل پيمان را به گونه‌اي اتكاپذير اندازه‌گيري كند و در نتيجه تعيين درصد پيشرفت نيز امكان پذير نيست.

ما حصل اين پيمان را نمي‌توان به گونه‌اي اتكا پذير تعيين كرد.

لذا اگر فرض كنيم كه كل مخارج تحمل شده قابل بازيافت است در آمد پيمان به همان اندازه مخارج تحمل شده شناسايي مي‌شود.

در سال اول بابت اين پيمان سود شناسايي نمي‌شود، به اين  نحوه عمل شناسايي درآمد روش صفرهم گفته مي‌شود.

تجزيه و تركيب پيمانهـا

براي اهداف حسابداري معمولاً هر پيمان يك مركز سود است. اما در بعضي شرايط مركز سود ممكن است تركيبي از دو يا چند پيمان، بخشي از يك پيمان با گروهي از پيمانهاي تركيبي باشد. در صورتي كه چند پيمان بسيار به هم وابسته باشند به گونه‌اي كه عملاً هر كدام بخشي از يك پروژه واحد باشداين پيمانهابراي مقاصد حسابداري با هم تركيب مي‌شوند و عمليات ‌حسابداري آن به صورت يك پيمان واحد انجام مي‌شود.

گروه پيمانها اعم از اينكه يك يا چند كارفرماداشته باشد در صورت وجود شرايط زير بايد، به عنوان يك پيمان واحد تلقي شود.

الف) به عنوان يك مجموعه مورد مذاكره قرارگرفته شود.

ب‌) وابستگي پيمانها به يكديگر، به گونه‌اي باشد كه در عمل بخشي از يك پروژه سودآور را تشكيل دهد.

ج ) پيمانها به طور همزمان يا متوالي اجرا شود.

تجزيه پيمـان

فرآيند تقسيم يك پيمان بزرگ به چند پيمان كوچك براي مقاصد حسابداري است. اگر يك پيمان تجزيه شود درآمد كل پيمان بايد براساس ارزش نسبي هر بخش بين اجزاي پيمان 
تقسيم شود.

تغيير در برآورد

در روش درصد پيشرفت كار از برآوردهاي جاري درآمدها و هزينه‌ها براي گزارشگري مالي استفاده مي‌شود. با گذشت زمان و دستيابي به اطلاعات جديد، برآوردهاي قبلي ممكن است تغيير كند. تغيير در برآوردها موجب اصلاح صورتهاي مالي دوره‌هاي گذشته نمي‌شودبلكه بر دوره جاري و دوره‌هاي آتي موثر است.

# Text boxes

مخارج تحمل‌ شده انباشته

مخارج براوري تكميل پيمان+ مخارج تحمل‌شده انباشته

= درصد پيشرفت پيمان

سال اول                       سال دوم                    سال سوم

درآمد پيمان:                          166666667            283333333                    450000000

صورت وضعيت تأييد نشده    100000000             370000000                   470000000

20000000

سال اول                       سال دوم                    سال سوم

هزينه‌هاي پيمان:            150000000                      210000000               45000000

پيمان درجريان پيشرفت                    150000000             21000000                      45000000

ثبت هزينه‌هاي پيمان

سال اول                       سال دوم                    سال سوم

حسابهاي دريافتني:

منبع بازيافتني پيمانها:          166666667            283333333                50000000

درآمد پيمان:                                      166666667             283333333             50000000

ثبت درآمد پيمان

= درآمد پيمان در سال سوم

50000000=

450000000-500000000

= درآمد پيمان در سال دوم

283333333=

166666667-(90%×500000000)

= درآمد پيمان در سال اول

166666667=

33/33%×500000000

= درصد پيشرفت پيمان در سال دوم

90%=100×

360000000

40000000+360000000

= درصد پيشرفت پيمان در سال اول

33/33%=100×

150000000

300000000+150000000

حسابهاي دريافتي ـ مبلغ باز يافتني  پيمانها                      000/000/20

حسابهاي پرداختي                                                       000/000/20

شركت پارس

صورت سود و زيان

براي دوره مالي‌ منتهي به ...

درآمد پيمان

سال اول

6667/666/166

سال دوم

28333333

سال سوم

000/000/50

(000/000/45)

000/000/5

(000/000/210)

333/333/73

(000/000/150)

6667/666/166

000/000/360

000/000/148+000/000/360

333/719/187

000/000/210

(667/280/22)

هزينه هاي پيمان (زيان)                  000/386/2

ذخيره  زيان پیمان                                    000/386/2

درآمد پيمان در سال سوم:

درآمد كل پيمان

درآمدهاي شناسايي شده در دوره‌هاي گذشته

درآمد سال سوم

000/000/500

(000/386/354)

000/614/145

هزينه‌پيمان درسال سوم:

هزينه‌هاي تحمل شده(000/00/360-000/000/506)

برگشت ذخيره

هزينه پيمان

سود پيمان در سال سوم:

درآمد پيمان

هزينه‌هاي پيمان

سود ناخالص

000/000/146

000/614/145

(000/614/143)

000/2000

پيمان در جريان پيشرفت                              000/000/350

حسابهاي مختلف                                             000/000/350

مخارج انجام شده براي پيمان

حسابهاي دريافتني ـ مبالغ بازيافتني پيمان     000/000/350

درآمد پيمان                                                   000/000/350

شناسايي در آمد معادل مخارج تحمل شده

هزينه‌هاي پيمان                                       000/000/350

پيمان درجريان پيشرفت                                   000/000/350

انتقال مخارج پيمان به حساب هزينه

50-300

220+300

هزينه پيمان

سود ناخالص

(2386000)

143614000

1

9

1

9

1

9

1

9